汕尾市2022年项目“双进”会战行动方案

（征求意见稿）

为统筹抓好“双招双引”“双进双产”工作，推动项目“双进”行动取得更大实效，奋力把汕尾建设成为沿海经济带靓丽明珠、革命老区高质量发展示范区和现代化滨海城市，结合汕尾实际，制定本方案。

一、指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东系列重要讲话和重要指示批示精神和省委书记李希在汕尾调研时的指示要求，抢抓“双区”、两个合作区建设和国家、省支持革命老区振兴发展政策红利等重大机遇，落实好市第八次党代会、市“两会”、全市干部大会确定的目标任务和重点工作部署，加大项目“双进”工作力度，强化虎口夺食抓招商，着力引进一批大好高项目，加快推动签约项目落地建设，持续掀起“大抓项目、大建项目”的热潮，加快把汕尾打造成为沿海经济带靓丽明珠。

二、目标任务

2020 年“三大行动”开展以来，经历打基础、纵深推进阶段，2022年项目“双进”行动要取得更大实效，以新担当、新作为“三大行动”提质增效。

计划目标——项目引进方面：全市引进超亿元产业项目200个以上（其中超十亿元产业项目25个以上,力争实现超百亿元产业项目突破），投资总额1000亿元以上，当年实际投资额300亿元以上。项目推进方面：全面推进全市317个重点项目建设，完成全年投资451.5亿元，力推269个续建项目加快建设，力促48个新建项目全面动工建设，力保53个项目竣工投产投用。招才引智方面：引进博士、硕士共300名、大学生10000名，柔性引进高层次人才100名以上，引进高层次人才产业项目12个，新增省级企业重点实验室、省级新型研发机构、省级工程中心、院士工作站、博士后创新实践基地、海智工作站、博士工作站、市级孵化器（众创空间）、人才驿站等平台10家，争取在引进“重点联系专家”“珠江人才计划”和“广东特支计划”等领军人才上取得新的突破。全社会研发经费投入年均增长10%左右，每万人工程师数量、高技能人才占技能劳动者比例大幅提高。

结构目标——项目引进方面：一产业项目25个以上，投资额25亿元以上；二产业项目125个以上，投资额625亿元以上；三产业项目50个以上，投资额350亿元以上。项目推进方面：民生保障类项目投资增长100%，能源项目投资增长42%，产业项目投资增长16%，交通网项目投资增长14%。

三、组织机构

市“项目双进会战年”指挥部由市委常委、常务副市长黄志坚同志担任总指挥。牵头单位：市委组织部、市发展和改革局、市投资促进局；成员单位：市委编办、市公安局、市工业和信息化局、市财政局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市国资委、市市场监督管理局、市应急管理局、市水务局、市政务服务数据管理局、市农业农村局、市商务局、市审计局、市生态环境局、市林业局、市教育局、市科技局、市卫生健康局、市文化广电旅游体育局、市金融工作局、市人防办、市代建中心、市税务局、汕尾供电局、电信汕尾分公司、移动汕尾分公司、联通汕尾分公司、铁塔汕尾分公司、人民银行汕尾中支、汕尾银保监分局、市供水总公司，市投资控股有限公司，各县（市、区）人民政府等。

指挥部办公室设在市发展改革局。同步设三个专班，落实专班运作，项目引进专班由黄志坚同志牵头，专班设在市投资促进局；项目推进专班由黄志坚同志牵头，专班设在市发展改革局；招才引智专班由邓涛同志牵头，专班设在市委组织部。

四、工作措施

（一）项目“引进”工作措施

1、树立“链群”思维，推动产业招商提质增效

（1）紧盯重点区域招好引高。以京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区作为重点区域，紧盯国企、央企、各类500强企业、上市企业、科技型企业以及乡贤企业等，对其产业布局、投资趋向进行精准分析，及时捕捉产业外溢信息，梳理出一批有投资意愿、与我市产业特色和资源优势契合度高的企业，通过实行“敲门式”“清单式”“扫楼式”主动上门招商和一对一、点对点的精准招商，推动一批“大好高”“专精特新”项目落地。（责任单位：市投资促进局、各产业招商组成员单位）

（2）聚焦产业集群招大引强。认真研究产业发展动态和国家政策新变化，树立“链群”招商思维，从本地产业、本地需求两个层面和产业链、价值链、供应链三个维度进行研判分析，依托我市六个“万亩千亿”产业平台，找准本地产业集群招商重点方向和产业投资结合点，精准发力，推动更多产业链、创新链、供应链企业落户汕尾，加快培育我市主导产业集群。（责任单位：市投资促进局、各产业招商组成员单位）

（3）围绕产业图谱招新引优。精准绘制产业地图和产业图谱，着力强化沿链招商，引进一大批强链、补链、延链的项目。电子信息制造产业方面，重点研究电子信息产业的发展现状、发展规律和发展趋势，立足我市发展实际，进一步强化半导体器件、显示模组等产业链优势环节，主动对接行业头部企业，加大对研发设计、终端设备、电子材料等产业链中缺失环节企业的引进工作，努力形成行业头部企业带动以及电子信息制造全产业链配套的产业集群。海上风电装备制造产业方面，依托汕尾海洋工程基地（陆丰），重点对接行业头部企业，积极探索资源对赌投资模式，吸引一批海洋工程装备制造项目落户汕尾。大石化新材料产业方面，重点依托大南海石化工业园（汕尾基地），对接利用揭阳石化能源上游产业资源，引进炼化一体化下游配套深加工产业，承接石化延伸产业。按照烯烃+芳烃+化工新材料+新能源+特种精细化学品的思路，重点发展新型材料和精细化工产业，打造汕尾东海岸新兴石化基地，实现能源产业多元化、高质量发展。新能源产业方面，重点围绕新能源汽车产业，积极对接新能源汽车项目，吸引一批新能源汽车零部件企业落户汕尾。大美丽产业方面，重点依托海丰生态科技城、海迪（海丰）时尚美都、深汕合作区拓展区、广东（公平）服装设计与加工艺术园等重大产业平台载体，吸引各类服装、珠宝首饰、化妆品等行业加工制造企业入驻，进一步形成大美丽产业集聚发展优势。服务业方面，围绕电子商务、商贸会展、金融基金、结算中心、电商物流、国际物流、港口物流等高端服务业，引进一批“独角兽”“头部企业”“隐形冠军”，推动总部经济、数字经济同步融合发展。同时，充分利用好“国家生态文明建设示范区”“冬养汕尾全国生态旅游示范实验区”两张“金名片”，围绕文旅康养产业，着力引进一批滨海旅游、健康养老、休闲运动、乡村旅游等项目，迅速打好打响“冬养汕尾”品牌。现代农业和海洋渔业方面，充分利用国家地理标志产品、省级名特优新农产品区域公用品牌等特色农产品，以全面实施乡村振兴发展为契机，引进一批都市型现代精品农业和现代化渔业项目。（责任单位：市投资促进局、各产业招商组成员单位）

2、拓宽招商渠道，开启全方位招商新模式

（4）推动基金招商。利用产业基金吸附项目的自然属性招引项目,不断拓宽项目获取渠道，从“双区”发掘符合“5+N”先进制造业集群发展方向的优质产业项目。开创基金投资新模式，注重产业引导和培育，聚焦重大项目、科创项目投资，提高产业基金资金使用效率，通过市场化运作吸引优质企业落户我市。加强与省级资本、知名投资机构开展联合投资，与商业银行开展投贷联动，撬动社会资本，促进“基金招商”形成规模效应。同时，做好产业扶持政策配套，对特别优质的企业及上下游企业“一企一策”“一链一策”量身定制扶持政策，增强企业落户汕尾吸引力。（责任单位：市投资促进局、市金融控股有限公司、各产业招商组成员单位）

（5）拓展驻地招商。着眼京津冀、长三角、粤港澳大湾区，承接、吸纳产业转移和资本外溢，进一步加强与国内外有实力、有信誉的招商中介机构平台对接沟通，积极与招商中介机构、产业园区投资机构以及各行业协会、商会建立合作关系，持续通过签订招商顾问、购买服务、增设招商代办点和招商分点，提升专业化招商水平。（责任单位：市投资促进局、市驻外办、北京招商中心、上海招商中心、广州招商中心、深圳招商中心）

（6）强化科技招商。重点瞄准省内知名高新技术企业和创新型企业，引进符合我市发展方向的研发总部或分支机构和高端创新人才团队。依托汕尾创新岛（深圳）等产学研合平台，鼓励科研机构、企业建设省级工程技术研究中心、省级企业重点实验室、研发中心、院士工作站、博士后工作站等创新载体，谋划“专业孵化器＋加速器＋产业园区”成果转化链条，大力推进高新技术成果转化落地，打造新的产业集群。（责任单位：市投资促进局、各产业招商组成员单位）

（7）突出专题招商。围绕总部经济、金融基金、港口物流、文旅康养等行业以及综合保税区的功能定位，通过招商推介会、产业大会等招商平台，充分挖掘我市投资环境、区位优势和产业特色，开展专题招商，不断壮大各大产业体量。（责任单位：市投资促进局、各产业招商组成员单位）

（8）启动M0用地招商。借鉴深圳、广州、东莞等地成功做法，针对一些新型产业功能及其配套设施用地需求较大的项目，破解创新型项目用地难题，增强加快产业转型升级、推动高质量发展的新动力，打造一批“生产、生活、生态”融合发展的新型产业综合体落户汕尾，以高品质空间吸引创新要素加快集聚。（责任单位：市投资促进局、各产业招商组成员单位）

（9）用活资本招商。探索建立金融机构与招商引资联动机制，主动对接国家、省各类产业投资平台资源，鼓励金融机构推荐项目信息，利用客户资源以商招商，获取优质项目信息，聚集社会资本，推动金融机构参与项目研判、洽谈、考察，为落地项目提供财务顾问、融资咨询、配套低成本金融产品等综合金融服务，推动一批重点产业项目建设。（责任单位：市投资促进局、各产业招商组成员单位）

（10）抓好净地招商。各地要力促实现“土地等项目”目标，转变招商旧思路、旧理念，重点推动各产业园区土地征收工作，把供地前期审批手续工作做足做细，推出产业净地开展招商，满足不同规模的项目随时落地、开工建设，为项目招引“赢”得时间，确保企业“拿地即开工”，吸引更多优质项目落户产业园区。（责任单位：市投资促进局、市自然资源局、市各产业招商组成员单位）

（11）聚焦平台招商。实施“汕商乡贤回归”工程，积极发挥汕尾各地商会、协会等平台作用，加强与港澳地区、珠三角地区等在外汕商乡贤联系，充分挖掘资源，精准服务对接，打好打响“乡贤牌”，推进“汕尾人经济”加快反哺“汕尾经济”。同时，持续深化领导带头招商，坚持把招商引资工作作为“一号工程”来抓，各级党政“一把手”发挥领导带头示范作用，积极开展外出招商活动，当好招商员、宣传员、统筹员、协调员及施工队长，破解招商难点、堵点，确保招商引资工作高质高效。（责任单位：市投资促进局、各产业招商组成员单位）

3、优化服务举措，高质量推进项目落地建设

（12）加大统筹协调力度。严格执行《汕尾市招商引资工作调度运行若干规定》《汕尾市招商引资工作流程（修订版）》，从源头上把好项目准入质量关，提高项目落地可行性。及时更新在谈项目和签约项目推进情况，收集项目推进过程中存在的问题和困难，启动分级协调会，对需要解决的突出困难和问题定期逐级提请市政府领导研究解决。定期召开招商引资专题会议，及时掌握招商引资项目进展情况。强化督促通报机制、季度亮牌机制，推进招商检查、督导、通报工作常态化开展，将年终考核结果纳入各地各单位年度综合考评，倒逼招商引资责任单位推进项目快速落地、建设、投产。（责任单位：市投资促进局、市直相关单位、各县（市、区）人民政府）

（13）强化全过程要素保障。完善健全项目引进工作专班工作体制机制，不断提升项目落地服务保障和协调推进的能力。提前做好土地收储、征收等工作，积极拓宽企业投融资渠道，多渠道多方式筹建各类产业基金，创新“土地+产业基金”招商模式，吸引更多强链、补链、延链的优质产业项目落户汕尾。围绕企业用工需求，开展职业技能培训，深化产教融合，推进“订单培养、订单招工、订单服务”，大力培养产业工人。加快扩园扩区步伐，完善园区配套基础设施，全面提升平台吸附能力和综合承载力。持续优化“店小二”服务，完善“引进、落地、投产、帮扶”全过程服务机制，严格兑现招商引资相关政策，切实做好外来投资人员子女入学、住房、医疗等相关配套服务保障工作，全力塑造最优营商环境。（责任单位：市投资促进局、市发展改革局、市自然资源局、市林业局、市生态环境局、市财政局、市金融工作局、市工业和信息化局、市人力资源社会保障局、各县（市、区）人民政府）

（14）优化产业扶持政策。紧扣我市产业发展需求，坚持“一产一策”，进一步加强培育产业新业态、新模式，重点围绕石化能源、大美丽、新能源汽车、新材料、5G大数据、生物医药、高端服务业、现代农业渔业等主导产业加快研究出台相关扶持政策，加大对涉及企业融资、科技创新、税费减免、资金补贴等方面的优惠，加大政策吸引力度，形成一套较为完整的高质量产业政策支撑保障体系。积极开展走访企业宣传推介，引导企业用好用足企业投资和产业扶持配套政策，确保相关扶持政策措施落实到位、兑现到位。（责任单位：市工业和信息化局、市投资促进局）

（15）加强招商宣传推介。运用省市电视台、电视机顶盒广告、微信公众号、高铁专线等媒体和平台宣传推介汕尾基础设施不断完善、营商环境持续优化、城市面貌焕然一新等新亮点、新变化。围绕区位、资源、产业、载体、成本等投资优势进行策划包装投资环境宣传推介产品，对宣传手册、招商宣传片等推介产品进行升级更新，使汕尾良好形象图文并茂地呈现于客商眼前。搭建宣传推介平台，重点围绕我市主导产业，有选择、有针对性地举办专题招商推介活动，积极组团参加国家、省级的各类招商引资推介会、经贸交流会、专业洽谈活动，向投资者讲好汕尾故事，唱响城市发展强音。有针对性开展招商引资“路演”活动。在京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区的重点区域、重点城市、重点时机谋划开展小范围招商引资“路演”活动，通过直面企业、投资者的宣传形式，打破传统宣传，全方位、立体化、多层次展示汕尾城市形象，吸引更多投资者关注汕尾。（责任单位：市委宣传部、市投资促进局，汕尾日报社、汕尾广播电视台、汕尾市广电网络有限公司）

（二）项目“推进”工作措施

1、加强系统谋划，推动谋划储备有新进展

（16）加大政策研究力度。积极研究国家、省政策规划，结合汕尾资源禀赋，在宏观政策中寻找项目，在投资需求中挖掘项目，精心谋划一批战略性、前瞻性的项目，进一步提高我市储备项目的质量。充分发挥“大前期办”工作职能，指导并协调各地各单位扎实开展项目前期工作，对于符合国家、省政策和规划，有利于优化资源配置和结构调整升级，有利于促进经济社会全面协调、可持续发展的项目，分门别类归入项目储备库。同时，积极研究中央预算内资金、专项债申报政策，指导各地各单位严格按照国家、省、市文件精神，抓好重点项目的包装、申报等工作，为2022年争取专项债、中央预算内资金、各项项目建设资金以及各项优惠政策打好基础。﹝责任单位：市发展改革局、市财政局、各重点建设（预备）项目责任单位、业主单位、各县（市、区）人民政府﹞

（17）加强规划引领。严格落实“项目跟着规划走，要素跟着项目走”要求，聚焦“山海湖城”“红色圣地”“活力湾区”城市定位，统筹抓好规划建设。围绕“乡村振兴”“城市更新”“滨海旅游”等重点领域，谋划储备一批提升城市精神风貌的重大项目；加大产业平台项目土地、资金等要素保障力度，为打造“万亩千亿”产业平台提供有力支撑；结合汕尾优势资源禀赋，统筹海陆联动，大力发展海上风电、海洋工程装备制造、滨海旅游等产业，推动海洋优势向发展优势转换，高水平建设“海上汕尾”。﹝责任单位：市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市林业局、市工信局、市住建局，各重点建设（预备）项目责任单位、业主单位、各县（市、区）人民政府﹞

2、加强服务指导，推动项目开工有新成效

（18）做深预备项目前期工作。加大预备项目储备力度，实现预备项目突破230个，比去年同期增长50%。摸清2022年省、市预备项目前期工作开展阶段、项目建设资金落实、项目用地、用林、用海等要素保障情况，加强服务指导，做深项目前期工作，将所有前期工作往前赶，力促前期工作相对完备项目提前开工建设，形成更多实物工作量。力促更多民生保障、基础设施、现代产业、交通物流等领域重点预备项目能提前动工建设。﹝责任单位：市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市林业局，各重点建设预备项目责任单位、业主单位、各县（市、区）人民政府﹞

（19）挖掘项目开工潜力。持续跟进2020、2021年发展大会、风电产业大会签约项目进展情况，深化服务，随时了解实际进展情况及落实过程中存在的具体问题，保障项目尽快落地；持续跟进已供地未开工项目，深入分析项目未开工原因，督促项目加快开工进度，对因客观原因未能开工的项目要千方百计为其创造有利条件，实现早日开工。﹝责任单位：市投资促进局、市发展改革局、各县（市、区）人民政府，各新开工重点项目责任单位、业主单位﹞

（20）狠抓新建项目按期开工。按所在县（市、区）人民政府和市直有关单位落实部门责任，对标对表2022年新开工项目计划目标抓好落实，靠前做好各项前期工作，有关部门对项目责任单位前期工作要提前介入，主动沟通，加强指导，确保48个新建项目全面实现开工建设。﹝责任单位：各县（市、区）人民政府，各新开工重点项目责任单位、业主单位﹞

3、加大推进力度，推动项目建设有新突破

（21）加强能源网项目建设，助力打造汕尾电力能源基地。继续推进甲子海上风电场（一）、（二）项目加快建设，发挥清洁能源龙头带动作用，为实现“碳达峰、碳中和”目标及我省实施海上风电领跑工程贡献汕尾力量；加快推进陆丰市主城区天然气供应与储备场站、粤东天然气主干管网惠州-海丰干线项目-汕尾段、汕尾中燃天然气接收门站及连接线工程、海丰县天然气输配系统工程-陶河门站等天然气项目建设，加快推进城市天然气事业高质量发展；着力推进陆丰甲子海上风电场项目接入系统工程、汕尾220千伏商贤输变电工程、市区220千伏琉璃（富莲）输变电工程等电力工程建设步伐，不断提升我市电力供应和保障水平。﹝责任单位：市发展改革局、汕尾供电局、各重点建设项目责任单位、业主单位、各县（市、区）人民政府﹞

（22）加强交通网项目建设，助力提升汕尾交通区位优势。全面加快广汕铁路、汕汕铁路建设速度，加速向西融入粤港澳大湾区，向东加强与汕潮揭都市圈互联互通；加快沈海高速改扩建项目和兴汕高速海丰至红海湾段建设，进一步畅通我市“两横一纵”高速交通干线；加速推进国道G236线汕尾城区段改建工程、省道510线陆丰市河西至西南段改建工程、广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程、珠东快速城区段等一批国省道项目建设，织密市内交通网络。﹝责任单位：市交通运输局、市代建中心、各重点建设项目责任单位、各县（市、区）人民政府﹞

（23）高质量完成市政网项目建设，实现城市功能提质增效。加快市区工业大道西、中轴西路、陆丰市螺河东路、海丰县北三环升级改造工程等市政道路建设，改善市民出行条件；推进东部水质净化厂工程、陆河县城污水系统二期等污水处理项目，助力推动全市生态文明建设和环境保护工作；加快推进城区农村饮水工程、陆丰市陆城自来水厂、陆河县城镇供水一体化建设等供水工程建设进度，健全完善全市供水保障体系,保障生产生活生态用水,确保供水安全。﹝责任单位：市住建局、市水务局、各重点建设项目责任单位、各县（市、区）人民政府﹞

（24）压实水利网项目建设责任，逐步完善我市水利基础设施网络。大力推进市区供水节水改造工程、陆丰市螺河水闸重建工程、海丰县红花地、平安洞中型水库除险加固工程、陆河县螺河排水防涝水环境综合整治、红海湾开发区农村排水综合建设工程等项目，进一步筑牢我市水利事业基础，优化水利设施网络，努力推进水治理体系现代化。﹝责任单位：市水务局、各重点建设项目责任单位、各县（市、区）人民政府﹞

（25）持续推进信息网项目建设，赋能"新基建" 助力新发展。加快推进全市5G网络规模部署,致力于打造三大运营商高质量5G精品网络，形成“以建促用，建用结合”的良性发展模式。加快推进先进能源科学与技术广东实验室、智慧停车、智慧交通、智慧园区、智慧应急等融合基础设施项目建设，全面推进交通、能源、市政等领域基础设施数字化转型，不断扩大融合基础设施建设规模，提升融合基础设施创新能级。﹝责任单位：市工信局、市国资委、市政数局、市科技局、市应急管理局、各重点建设项目责任单位、各县（市、区）人民政府、中国电信汕尾分公司、中国移动汕尾分公司、中国铁塔汕尾分公司﹞

（26）激发社会经济发展强劲动力，全面加快产业项目建设进度。全面推进中天科技智能电网项目、管桩及导管架制造厂工程、甲子海上风电场等项目建设进度，推进海上风电“千亿级”全链条产业链进行“补链、延链、强链”，推动各类资源要素向平台集聚，为打造万亩千亿能源基地挖潜、扩能、强支撑；全面推进城区东方铭海蚝业生态园、海丰县大湾区菜篮子工程等农业产业，广东娜菲新型纸品及医疗器械研发生产、国皓棉纺生产等传统制造业提质增效，为全市产业稳健发展奠定良好基础；大力推进信利半导体有限公司TFT-CF玻璃基板、陆丰康佳半导体光电、汕尾泽浩电子等新兴电子信息产业创新发展，引领我市产业向前沿领域布局，不断优化全市产业结构，推动全市社会经济高质量发展。﹝责任单位：市工信局、市发改局、各重点建设项目责任单位、各县（市、区）人民政府﹞

（27）加快补齐民生短板，提升群众生活质量。针对我市存在的教育、医疗、卫生、文体、养老等民生领域短板，加快华南师范大学汕尾校区、高级技工学校二期、龙山中学新校区、海丰县卫生学校、陆河县新能源技工学校等教育类项目建设进度；推进汕尾市中医医院、海丰县彭湃医院、海丰县东泰医院、陆丰市疾病预防控制中心等医疗类项目建设进程；加快汕尾市文化中心、汕尾市档案馆和方志馆、陆河县镇级文体设施、海丰县“湾区红色文化体验示范带”等文体类项目建设步伐；推动汕尾市应急救援保障中心、汕尾市综合救援指挥中心改造、汕尾市应急救援基地配套设施等应急保障项目，提升全市应急救援水平；加快陆丰市乡村振兴人居环境提升、城区滨海休闲文化环境整治提升、城区推进农村人居环境整治、红海湾开发区内湖红色文化乡村振兴等项目建设，助力乡村振兴战略稳步推进。﹝责任单位：市教育局、市卫健局、各重点建设项目责任单位、各县（市、区）人民政府﹞

4、加强竣工验收，推动投产达效上新台阶

（28）大力推进项目竣工投用。对标2022年项目建设要求，严格落实责任，建立项目清单、任务清单和责任清单，制定年度计划，围绕计划落实项目建设条件，一项一项调度、一项一项推进、一项一项落实，确保2022年53个计划投产投用项目早日建成投产、达产达效。聚焦目标任务，紧扣时间节点，强化服务保障，全力推进项目建设提速增效，确保中广核汕尾甲子海上风电场项目（一）、天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目、汕尾中燃天然气接收门站及连接线工程、海丰县天然气输配系统工程-陶河门站市区工业大道西、汕尾市东部水质净化厂、陆城自来水厂、华南师范大学汕尾校区、海丰县鸿志实验学校、彭湃纪念医院等能源、基础设施、民生保障项目投产投用，为全市经济发展蓄足后劲。﹝责任单位：市发展改革局、各重点建设投产项目业主单位、各县（市、区）人民政府﹞

（29）促进产业项目投产达效。要对照投资计划和施工方案认真督察项目建设进展，鼓励企业合理布局生产区域，在确保安全、质量、环保的前提下，以等不起、慢不得的紧迫感，倒排工期、挂图作战，以先进的高端设备、一流的工艺技术和优质的品牌形象抢占行业制高点，促进汕尾海洋工程基地（陆丰）项目管桩及导管架基础制造厂工程、高锐触控一体机、广东天种标准化养殖、海盈畜禽饲料生产等产业项目按时投产，进一步夯实我市实体经济基础。及时跟踪调研已投产投用项目社会经济效益，引导企业增加技改投资投入，积极向高附加值、高科技领域延伸，促进产业转型升级，以产业项目支撑地方经济健康可持续发展。〔责任单位：市发展改革局、各重点建设投产项目业主单位、各县（市、区）人民政府〕

（三）招才引智工作措施

（30）创新引才举措。深入实施《汕尾市红海扬帆人才计划》，发挥市县两级人才政策作用，大力开展引才活动。用好用活高层次人才专项编制周转池、事业单位员额制等政策，引进急需紧缺特殊人才。推进乡镇事业单位以考察方式直接引进具有全日制本科以上学历(学位)或具有中级以上专业技术职称急需紧缺人才。出新招、出实惠，召开专题推进会，压实产业园区主体责任，大力引导推进园区企业及其他企业积极引进用好大学生。对返汕大学生提供免费技能培训，对在汕创新创业大学生，给予小额贷款、税收减免、租金补助、创业指导等优惠帮扶措施。常态化开展汕尾人才周活动，举办政策宣传、服务交流、项目签约、人才峰会等系列专题活动，高标准高规格为企业和人才牵线、架桥、铺路、搭台。〔责任单位：市委组织部、市委编办、市人力资源社会保障局、市金融局、汕尾高新区，各县（市、区）〕

（31）强化产业聚才。主动接轨深圳、融入“双区”，在电子信息、海洋装备、海洋生物、海上风电、绿色低碳新型工业、新能源、新材料、生物医药、现代农业、健康医疗、文化生态旅游等重点发展领域，打造具有比较优势的区域产业人才队伍。推动产教融合、校企合作，强化企业用人主体地位，主动对接省内外高校、科研院所等，探索产学研结合新路径，提供场地、资金、岗位等优惠措施，创设集“研发孵化—成果转化—加速—产业化”等功能为一体的人才孵化园区，精心打造一批“孵化器”，集聚急需紧缺人才来汕干事创业，推动科研项目和成果在汕尾落地转化。大力培育高新技术企业等创新主体，推进高新技术企业数量与质量双提升。积极培育科技型中小企业，支持科技型中小企业开展技术创新和成果转化。发挥汕尾市发展顾问作用，开展课题研究、研发指导，推进我市产业升级和人才队伍引育。统筹用好我市各领域人才专项资金，争取上级更多资金支持，督促县区配套，优化分配方式，发挥资金效用，激励人才创新创造活力。〔责任单位：市人力资源社会保障局、市科技局、市委组织部、市财政局，各县（市、区）〕

（32）大抓工程项目。积极组织发动、指导帮助符合条件的人才，申报国家重点人才工程以及“珠江人才计划”“广东特支计划”等省重大人才工程项目，争取新入选项目1个以上，充分利用国家和省人才工程红利，助推我市高层次人才引育。落实《汕尾市“电子信息产业人才振兴计划”三年行动方案（2021—2023年）》，用好省“扬帆计划”1000万元专项支持资金，为我市引育一批电子信息产业急需紧缺人才和团队，打造电子信息类研发平台，力争项目提档升级。〔责任单位：市委组织部、市科技局、汕尾高新区，各县（市、区）〕

（33）健全服务保障。出台高层次人才认定办法和服务办法，发放人才卡，整合服务资源、优化服务机制，建设汕尾特色的人才综合服务保障体系，为人才解决创新创业、子女入学、医疗社保、住房安居、入户等需求，让人才安身安业。压实国资委、住建等部门责任，加快1000套人才房建设。以人才社区促进人才宜业宜居，以人才社团组织牵线搭桥促合作，以人才公园传播宣传爱才理念。适时在海外设立人才站，加强海外人才引进支持保障，筑牢风险防线，切实做好海外引才安全保护工作。（责任单位：市人力资源社会保障局、市住房和城乡建设局、市投控公司、市金控公司、市教育局、市卫健局、市公安局）

（34）做好帮扶对接。对接好省内教育、医疗卫生、科技人才帮扶活动。强化与深圳人才交流，通过双向挂职、两地培训、委托培养等方式，争取深圳对我市加大人才帮扶支持力度。推进我市院校与高水平大学重点建设高校、一流高职院校、技工院校、科研院所等建立“一对一”帮扶关系。发挥“人才驿站”等平台作用推进柔性引才，探索出台“柔性引才”认定办法，对经认定属柔性引进的高层次人才，在为我市企事业单位服务期间，项目和成果（省内领先以上）在我市落地转化取得显著经济效益或社会效益的，给予相应待遇。（责任单位：市委组织部、市教育局、市卫健局、市科技局、汕尾职业技术学院、市人力资源社会保障局）

（35）优化人才环境。开展学习贯彻党的二十大精神相关活动，营造浓厚重才爱才氛围。加强高层次人才国情省情市情研修，进一步加强对人才政治引领吸纳。鼓励、推荐、协助人才参与国家级和省级各类荣誉称号等的申报评选，积极帮助人才进步成长。选派一批优秀博士、硕士人才到各县（市、区）与市直单位挂任科技副职等，对表现优秀且符合调任资格条件的，有计划地选任到公务员队伍。充分利用媒体资源，把汕尾优越条件、优惠政策、优秀典型宣传出去，增强引才吸引力。通过人才立法，保障人才的一系列权力权益。年底发布人才服务发展示范案例、人才发展环境评估报告，为人才提供全生命周期、“一站式”服务，建设具有汕尾特色的人才综合服务保障体系。以“店小二”式态度，扎实做好人才引进和服务“后半篇”文章，营造近悦远来的人才发展环境，切实做到人来心到情留。〔责任单位：市委组织部、市人力资源社会保障局、市委宣传部、各县（市、区）〕

（36）强化党管人才。强化组织部门牵头抓总，更好发挥市委人才工作领导小组宏观指导、统筹协调、督促检查等作用，用好招才引智专班，配齐配强工作力量，推动各有关单位成立人才工作机构，设立招才引智专员，增强人才工作合力。健全党委联系服务专家制度，推进领导干部直接联系人才，推进人才“问候、问情、问需、问策”工作。邀请高层次人才代表列席市委市政府重要会议，推荐优秀高层次人才任“两代表一委员”。压实县（市、区）委书记人才工作责任，各级党政领导要亲自参与招才引智活动，党建述职中列入人才工作内容。各县（市、区）要积极宣传本地人才政策，及时兑现优惠待遇。〔责任单位：市委组织部，各县（市、区）〕

五、工作保障

- 加强组织领导。各地各单位要高度重视，切实转变工作作风，敢于担当，明确责任，确保各项工作落实到位。同时要结合工作实际，制订具体实施方案，紧盯重点项目、关键节点，层层落实目标任务，推动项目快速落地见效。持续深化领导带头招商，坚持把招商引资工作作为“一号工程”来抓。落实重点建设项目市级领导领办推进制度，完善项目责任单位一把手负总责、分管领导亲自抓、责任人员具体抓的工作格局。充分发挥市、县项目“双进”办和各专班的统筹协调作用，构建市、县部门间纵横联动、通力合作的工作机制。（责任单位：市委组织部、市发展改革局、市投资促进局、各重点项目责任单位、业主单位、各县（市、区）人民政府）

- 强化队伍保障。进一步压紧压实驻外招商责任，加强驻外招商队伍能力建设，强化驻外招商管理，完善驻外招商评价，充分发挥驻外招商中心在产业招商中的“尖刀”、先锋、主力军作用。通过业务技能培训会、异地交流学习、工作座谈会等，不断创新项目“双进”工作队伍工作理念和工作方式，提高“双进”工作人员的专业素养和工作水平，全面提高队伍的政治素质、业务水平和工作责任感。（责任单位：市委组织部、市发展改革局、市投资促进局、各有关单位）

（三）落实项目要素保障。围绕项目用地、用林、用海等资源要素和资金需求，发改、财政、金融、自然资源、林业、生态环境等部门要积极履职尽责，加强要素保障力度，根据项目轻重缓急程度和项目前期工作成熟度建立项目分级管理库，按照项目等级精准投放有限要素资源，进一步提升要素投入的效益和质量。电力、交通、通信、供水、供气、消防等部门应优先保障重点项目建设需要，切实做好服务保障工作。积极为符合条件的重点项目争取各项产业政策扶持和专项资金支持。（责任单位：市发展改革局、市财政局、市金融局、市自然资源局、市林业局、市生态环境局、市交通运输局、市工业和信息化局、汕尾供电局等）

- （四）严格考核督促。坚持项目“双进”工作定期汇报、督查通报、亮牌考核工作常态化开展，通过“月通报、季考核、年总评”等方式对全市项目引进落地推进工作开展督促检查，按照时间节点推进项目建设，对推进项目过程中的不积极、不主动，甚至不作为、乱作为的行为，相关情况在全市进行通报或问责。继续完善项目“双进”考核细则，以亮牌考核传导工作压力，倒逼工作落实，形成全市项目“双进”比学赶超、赛龙夺锦良好氛围。（责任单位：市委办公室、市政府办公室、市委组织部、市发展改革局、市投资促进局）

- （五）加大宣传报道。各级宣传部门和新闻媒体要旗帜鲜明、大张旗鼓宣传报道项目“双进”行动取得的成果以及新变化、新成效,注重发掘提炼先进典型和好经验、好做法，及时报道广大人民群众的积极评价和热烈反响。坚决曝光一批不担当不作为或损害群众利益的负面典型，充分发挥新闻媒体宣传引导、媒介监督、促进推动工作的强大作用，努力在全社会营造干事创业的良好氛围。（责任单位：市委宣传部、市委组织部、市发展改革局、市投资促进局、汕尾日报社、汕尾广播电视台）

附件：1.2022年县（市、区）产业招商组名单及任务分解表

- 2.2022年市直产业招商组名单及荐引任务分解表

3.2022年新开工项目季度分工表

4.2022年全市重点建设项目季度推进计划分解表

5.2022年重点建设项目投产计划分解表

6.2022年招才引智任务分解表

| 附件1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年县（市、区）产业招商组名单及任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 产业招商组 |  | 产业项目任务个数 |  |  |  |  |  | 其中：超10亿元产业项目个数 |  |  | 计划投资额（亿） |  | 当年实际投资额（亿） |  |  | 招引重点 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总数 | 一产 |  | 二产 | 三产 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 市城区 |  | 21 | 6 |  | - | 15 |  | 3 |  |  | 105 |  | 31.5 |  |  | 围绕构建“3+2”现代产业体系，坚持以“5+N”千亿级先进制造业产业集群为主抓手，立足汕尾产业特色和资源优势，紧盯重点区域和重点企业，用好用足产业地图和产业图谱，及时捕捉产业外溢信息，依托六个“万亩千亿”产业平台，千方百计引进一批强链、补链、延链的“大好高”“专精特新”产业项目。 |  | 重点引进总部经济、楼宇经济、数字经济、税源经济等新型经济业态以及商贸会展、电子商务、金融基金、电商物流、文旅康养等高端现代服务业和都市型精品农业等产业项目。 |  |  |
| 2 |  | 陆丰市 |  | 47 | 5 |  | 35 | 7 |  | 6 |  |  | 235 |  | 70.5 |  |  |  |  | 重点引进海上风电装备制造、电子信息制造、大石化新材料、新能源及上下游配套先进制造业，都市型精品农业和文旅康养等高端现代服务业产业项目。 |  |  |
| 3 |  | 海丰县 |  | 47 | 5 |  | 35 | 7 |  | 6 |  |  | 235 |  | 70.5 |  |  |  |  | 重点引进大美丽产业、高端电子信息、精密技术装备制造、传统优势产业、都市型精品农业和文旅康养、总部经济、楼宇经济等高端现代服务业产业项目。 |  |  |
| 4 |  | 陆河县 |  | 34 | 4 |  | 23 | 7 |  | 4 |  |  | 170 |  | 51 |  |  |  |  | 重点引进新能源汽车、新材料、建筑装饰材料、电子信息制造业、都市型精品农业和文旅康养等高端现代服务业产业项目。 |  |  |
| 5 |  | 红海湾开发区 |  | 10 | 3 |  | 2 | 5 |  | 1 |  |  | 50 |  | 15 |  |  |  |  | 重点引进滨海旅游、健康养老、港口物流、综合保税、商贸服务等高端现代服务业和海洋经济产业项目。 |  |  |
| 6 |  | 华侨管理区 |  | 6 | 2 |  | - | 4 |  | - |  |  | 30 |  | 9 |  |  |  |  | 重点引进都市型精品农业、文旅康养、现代物流、传统优势产业产业项目。 |  |  |
| 7 |  | 汕尾高新区 |  | 35 | - |  | 30 | 5 |  | 5 |  |  | 175 |  | 52.5 |  |  |  |  | 重点引进电子信息制造、新能源、新材料、生物医药、大数据产业、新能源汽车及其他战略性新兴产业项目。 |  |  |
|  |  | 合计 |  | 200 | 25 |  | 125 | 50 |  | 25 |  |  | 1000 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：①当年实际投资额是指产业项目落地当年建设实际投入资金额，包括购置土地、厂房建设、基础配套建设、生产设备以及注册资本和流动资金等。据测算，投资项目平均以三年为建设期限，按30%、30%、40%的比例分批投入，因此项目落地建设首年实际投资额按30%的比例进行估算。②各县（市、区）招引项目不局限于“招引重点”中的产业类型。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附件2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2022年市直产业招商组名单及荐引任务分解表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 产业招商组 |  | 挂帅 领导 |  |  | 牵头单位 |  |  | 任务个数 |  | 投资额（亿元） | 主要成员单位 |  | 任务个数 |  | 投资额（亿元） | 协助单位 |  | 招引重点 |  |  | 总任务数 总投资额 |  |
| 1 | 产业招商综合组 （驻外招商组） |  | 黄志坚 |  |  | 市投资促进局 |  |  | 10 |  | 20 | 北京招商中心 |  | 12 |  | 60 | 市发改局 市住建局 市生态环境局 市自然资源局 市林业局 市农业农村局 |  | 以京津冀地区、长三角地区、粤港澳大湾区作为重点区域，紧盯国企、央企、各类500强企业、上市企业、科技型企业以及乡贤企业等，用好用足产业地图和产业图谱，精准分析产业布局、投资趋向，及时捕捉产业外溢信息，着力引进一批与我市产业特色、产业规划和资源优势契合度高的“大好高”“专精特新”产业项目。 |  | 重点引进总部经济、楼宇经济、数字经济等新型经济业态，以及金融保险、产业基金、商贸会展等高端现代服务业产业项目。 | 105个 486亿 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 上海招商中心 |  | 12 |  | 60 |  |  |  |  | 重点引进风电装备制造、临港装备制造、海洋工程、海洋重工、石化能源以及上下游配套产业和商贸物流、电子商务、金融保险、产业基金、总部经济等产业项目。 |  |  |
|  |  |  | 黄志坚 |  |  | 市驻外办 |  |  | 3 |  | 6 | 广州招商中心 |  | 32 |  | 160 |  |  |  |  | 重点引进电子信息、海洋生物、纺织服装和金银珠宝首饰、食品加工、传统工艺、都市型精品农业、现代渔业、文旅康养、商贸物流、电子商务、技术服务、会展以及数字经济等产业项目。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 深圳招商中心 |  | 36 |  | 180 |  |  |  |  | 重点引进新一代电子信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、生物医药、节能环保、高端装备制造等战略性新兴产业，都市型精品农业，文旅康养产业，商贸物流、电子商务、技术服务、会展等高端现代服务业，以及数字经济等产业项目。 |  |  |
| 2 | 临港工业与电力 能源产业招商组 |  | 黄志坚 |  |  | 市发展和改革局 |  |  | 3 |  | 6 | 市财政局 |  | 2 |  | 4 | 市发改局 市住建局 市生态环境局 市自然资源局 市林业局 市农业农村局 |  | 重点引进水力发电、风能发电、生物能、地热能、核能等发电项目，临港装备制造、海上风电装备制造、海洋工程、海洋重工、石化能源及上下游配套等临港工业产业项目。 |  |  | 9个 18亿 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市住房和城乡建设局 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市林业局 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 现代渔业农业 产业招商组 |  | 曾宏武 |  |  | 市农业农村局 |  |  | 3 |  | 6 | 市委台办 |  | 2 |  | 4 |  |  | 重点引进新技术设施农业、农产品深加工及流通业、现代农作物种业、农业新品种新技术转化应用、绿色生态、观光休闲农业和农业社会化服务产业；捕捞渔业、水产养殖业、水产品加工等海洋渔业以及冷链物流等产业项目。 |  |  | 9个 18亿 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市水务局 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市供销社 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 战略性新兴产业 招商组 |  | 温树斌 |  |  | 市科学技术局 |  |  | 3 |  | 6 | 市自然资源局 |  | 2 |  | 4 |  |  | 重点引进新材料、新能源、新能源汽车、新一代信息技术、节能环保、生物医药、高端装备制造等战略性新兴产业；平板显示、半导体照明、电子元器件、集成电路、光电一体化等高端电子产品制造业；特高压、人工智能、新能源汽车充电桩、大数据中心等“新基建”产业项目。 |  |  | 11个 22亿 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市卫生健康局 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市医疗保障局 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市科学技术协会 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 文旅康养产业 招商组 |  | 庄红琴 |  |  | 市文化广电旅游体育局 |  |  | 3 |  | 6 | 市教育局 |  | 2 |  | 4 |  |  | 重点引进文化艺术、文化信息传输、文化创意和设计、文化休闲娱乐等服务业；文化工艺美术品、体育物质产品和体育服务产品的生产经营；滨海旅游、红色旅游、生态旅游、文化旅游、休闲旅游、健康养老、旅游酒店及旅游基础设施建设、旅游配套服务业等产业项目。 |  |  | 9个 18亿 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市民政局 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市生态环境局 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 现代服务业 招商组 |  | 叶健德 |  |  | 市商务局 |  |  | 3 |  | 6 | 市交通运输局 |  | 2 |  | 4 | 市发改局 市住建局 市生态环境局 市自然资源局 市林业局 市农业农村局 |  | 重点引进软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、咨询信息传输服务业、金融保险服务业、教育卫生服务业、商贸流通业、港口物流业、交通运输业、仓储物流业、批发零售业、公共设施管理业、会展和医疗服务以及总部经济、数字经济、楼宇经济、税源经济、产业基金等新型业态产业项目。 |  |  | 9个 18亿 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市金融工作局 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市政务服务数据管理局 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 传统优势产业 招商组 |  | 温树斌 |  |  | 市工业和信息化局 |  |  | 3 |  | 6 | 市委统战部 |  | 2 |  | 4 |  |  | 重点引进纺织服装、食品饮料、现代家居、化妆品、珠宝首饰、鞋类、玩具、圣诞品等传统优势产业项目。 |  |  | 9个 18亿 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市委外办 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 市工商联 |  | 2 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 国企央企招商组 |  | 黄志坚 |  |  | 市国资委 |  |  | 3 |  | 6 | 市市场监督管理局 |  | 2 |  | 4 |  |  | 重点招引世界500强、国内500强和其他大型国企、央企、科研院所，依托产业基金开展招商引资。 |  |  | 5个 10亿 |  |
| 备注：各产业招商组荐引的项目不局限于“招引重点”中的产业类型。 总计：166个，608亿元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3：

2022年新开工项目季度分工表

| 序号 | 责任单位 | 全年计划 |  | 分季计划（个数） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 新开工 项目（个） | 计划 投资 （万元） | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 合计 |  | 48 | 547848 | 22 | 10 | 8 | 8 |
| 1 | 市城区 | 7 | 45926 | 4 | 3 |  |  |
| 2 | 陆丰市 | 7 | 110000 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | 海丰县 | 13 | 132000 | 5 | 3 | 5 |  |
| 4 | 陆河县 | 3 | 22500 | 2 | 1 |  |  |
| 5 | 华侨管理区 | 3 | 7000 | 2 | 0 | 1 |  |
| 6 | 汕尾高新区管委会 | 1 | 20000 | 1 |  |  |  |
| 7 | 市直有关单位 | 14 | 210422 | 5 | 2 | 1 | 6 |
| 7-1 | 市发改局 | 1 | 14632 | 1 |  |  |  |
| 7-2 | 市住建局 | 2 | 8000 | 0 |  | 1 | 1 |
| 7-3 | 汕尾供电局 | 1 | 1000 | 1 |  |  |  |
| 7-4 | 市代建中心 | 4 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 7-5 | 市消防救援支队 | 1 | 1800 | 0 | 1 |  |  |
| 7-6 | 市应急管理局 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7-7 | 电信汕尾分公司 | 1 | 16800 | 1 |  |  |  |
| 7-8 | 移动汕尾分公司 | 1 | 20000 | 1 |  |  |  |
| 7-9 | 铁塔汕尾分公司 | 1 | 8190 | 1 |  |  |  |
| 7-10 | 市市场监管局 | 1 | 5000 |  | 1 |  |  |

附件4：

2022年全市重点建设项目季度推进计划

分解表

| 序号 | 责任单位 | 项目总数（个） | 全年计划投资（万元） | 分季工作目标（万元） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第一季度累计完成数 | 第二季度累计完成数 | 第三季度累计完成数 | 第四季度累计完成数 |
| 合计 |  | 317 | 4514531 | 1081279 | 2209271 | 3345555 | 4516531 |
| 1 | 市城区人民政府 | 36 | 400226 | 100057 | 200113 | 300170 | 400226 |
| 2 | 陆丰市人民政府 | 59 | 1248400 | 312100 | 624200 | 936300 | 1248400 |
| 3 | 海丰县人民政府 | 83 | 863400 | 215850 | 431700 | 647550 | 863400 |
| 4 | 陆河县人民政府 | 38 | 356525 | 89131 | 178262.5 | 267394 | 356525 |
| 5 | 红海湾开发区管委会 | 11 | 46800 | 11700 | 23400 | 35100 | 46800 |
| 6 | 汕尾高新区管委会 | 25 | 174800 | 43700 | 87400 | 131100 | 174800 |
| 7 | 华侨管理区管委会 | 7 | 14700 | 3675 | 7350 | 11025 | 14700 |
| 8 | 市直有关单位 | 58 | 1411680 | 305066 | 656845 | 1016916 | 1411680 |
| 8-1 | 市发展改革局 | 3 | 58074 | 14519 | 29037 | 43556 | 58074 |
| 8-2 | 市住建局 | 8 | 117000 | 29250 | 58500 | 87750 | 117000 |
| 8-3 | 市人社局 | 1 | 27000 | 6750 | 13500 | 20250 | 27000 |
| 8-4 | 市交通运输局 | 6 | 675000 | 125813 | 288592 | 464460 | 675000 |
| 8-5 | 汕尾供电局 | 12 | 45500 | 11375 | 22750 | 34125 | 45500 |
| 8-6 | 市代建中心 | 12 | 207163 | 51791 | 103581.5 | 155372 | 207163 |
| 8-7 | 市公安局 | 1 | 2709 | 677 | 1354.5 | 2032 | 2709 |
| 8-8 | 市国资委 | 2 | 11000 | 1250 | 4450 | 7850 | 11000 |
| 8-9 | 市教育局 | 1 | 161872 | 40468 | 80936 | 121404 | 161872 |
| 8-10 | 市科技局 | 1 | 22475 | 2700 | 12700 | 17700 | 22475 |
| 8-11 | 市市场监管局 | 1 | 5000 | 1250 | 2500 | 3750 | 5000 |
| 8-12 | 市水务局 | 1 | 10000 | 2000 | 4500 | 7000 | 10000 |
| 8-13 | 市卫健局 | 2 | 13000 | 3250 | 6500 | 9750 | 13000 |
| 8-14 | 市消防救援支队 | 2 | 4800 | 1200 | 2400 | 3600 | 4800 |
| 8-15 | 市应急管理局 | 2 | 6098 | 1525 | 3049 | 4574 | 6098 |
| 8-16 | 中国移动汕尾分公司 | 1 | 20000 | 5000 | 10000 | 15000 | 20000 |
| 8-17 | 中国电信汕尾分公司 | 1 | 16800 | 4200 | 8400 | 12600 | 16800 |
| 8-18 | 中国铁塔汕尾分公司 | 1 | 8190 | 2048 | 4095 | 6143 | 8190 |

附件5：

2022年重点建设项目投产计划分解表

| 序号 | 责任单位 | 计划投产项目数（个） |  | 项目名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 53 | 其中 产业项目 |  |
|  | 合计 |  | 7 |  |
| 1 | 市城区 | 6 | 1 | - 1.浩辉金湖酒店公寓项目、 - 2.汕尾市城区东涌中学高中教学楼建设项目 - 3.汕尾市城区城镇老旧小区微改造提升项目 - 4.汕尾市城区红草镇新村乡村振兴示范带项目 - 5.汕尾市城区马宫街道乡村振兴示范带项目 - 6.城区福利院综合楼（内设居家养老服务中心）项目 |
| 2 | 陆丰市 | 10 | 1 | - 1.中广核汕尾甲子海上风电场项目（一） - 2.汕尾海洋工程基地（陆丰）项目管桩及导管架基础制造厂工程 - 3.中广核陆丰市内洋二期120MW渔光互补光伏发电 - 4.陆丰市陆城供水管网扩建和改造工程 - 5.陆城自来水厂 - 6.陆丰市乡镇公立幼儿园补短板建设项目 - 7.陆丰市林启恩纪念中学现代化综合大楼及学校配套设施提质升级工程 - 8.陆丰市颐养园 - 9.陆丰市粮食仓库新建项目 - 10.陆丰蓝精特种管业制造厂工程项目 |
| 3 | 海丰县 | 10 | 0 | - 1.海丰县彭湃纪念医院新院区建设项目 - 2.城东镇红城大道东至后林段道路改造升级工程 - 3.海丰县星汇广场 - 4.海丰县天然气输配系统工程-陶河门站 - 5.海丰县城二环路南东片市政道路建设项目（二期） - 6.海丰县城北三环升级改造工程（一期）电力线路及设备迁改项目 - 7.海丰县可塘镇区排水排污管廊整治项目电力工程 - 8.海丰县鸿志实验学校 - 9.湾区生态康养体验景观示范带（一期） - 10.海丰县“湾区红色文化体验示范带”项目 |
| 4 | 陆河县 | 4 | 2 | - 1.陆河县家居用品及家居用品材料生产项目 - 2.广东天种生猪标准化养殖项目（一、二期） - 3.陆河县精神专科医院建设项目 - 4.陆河螺河花园商住建设项目 |
| 6 | 汕尾高新区管委会 | 2 | 2 | - 1.高锐触控一体机项目 - 2.信利半导体有限公司高端智能终端显示屏超精密制造车间项目 |
| 7 | 华侨管理区 管委会 | 1 | 1 | 华侨前海综合市场 |
| 8 | 市直有关单位 | 20 |  |  |
| 8-1 | 市发改局 | 1 |  | - 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”汕尾-陆河项目-汕尾段 |
| 8-2 | 市住建局 | 4 |  | 1.汕尾中燃天然气接收门站及连接线工程 2.汕尾理工学院周边道路市政工程 3.汕尾市区海滨大道中段及奎山湖（河）周边雨污水整治工程项目 4.汕尾市东部水质净化厂及配套管网一期工程项目 |
| 8-3 | 市供电局 | 1 |  | - 汕尾海丰220千伏虎地扩建第二台主变工程 |
| 8-4 | 市代建中心 | 7 |  | - 1.省道S241线汕尾城区段一级公路改扩建工程（珠东快速城区段） - 2.汕尾市区工业大道西段等市政综合工程 - 3.汕尾市区中央商务区站前横六路等周边基础设施建设项目 - 4.汕尾市区金鹏路西段等十路段市政工程 - 5.汕尾市区中轴西路市政工程项目 - 6.汕尾市林伟华中学综合楼及附属配套工程 - 7.汕尾市档案馆和方志馆建设工程项目 |
| 8-5 | 市公安局 | 1 |  | 汕尾市禁毒教育基地 |
| 8-6 | 市国资委 | 1 |  | 汕尾市区智慧停车项目 |
| 8-7 | 市教育局 | 1 |  | 华南师范大学汕尾校区 |
| 8-8 | 市应急管理局 | 1 |  | 汕尾市智慧大应急信息化建设项目（一期） |
| 8-9 | 电信汕尾分公司 | 1 |  | 2022年汕尾电信通信基础设施建设工程 |
| 8-10 | 移动汕尾分公司 | 1 |  | 2022年汕尾移动通信基础设施建设工程项目 |
| 8-11 | 铁塔汕尾分公司 | 1 |  | 2022年铁塔通信基础设施重点建设项目 |

附件6

2022年招才引智任务分解表

市直单位

| 序号 | 牵头单位 | 任务指标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 市委宣传部 | 引进急需紧缺人才10人。宣传市委人才政策。 | 市人力资源社会保障局、市文广旅体局、汕尾日报社、汕尾广播电视台、市文联、市社科联 |
|  | 市教育局 | 市教育系统引进博士、硕士共36人，举办人才招聘活动2场。对当年度汕尾生源应届大专以上毕业生情况及回汕就业创业意愿进行登记造册。搜集紧缺专业人才需求，给予一定的招聘政策倾斜。研究分析全国大学重点专业分布情况，绘制全国大学重点专业“人才地图”。加快教师校舍建设进度，为引入人才教师提供住所保障。围绕地方经济社会发展需要，科学合理拓展专业学科。 | 市人力资源社会保障局、 市委编办、市科技局、市住房和城乡建设局 |
|  | 华南师范大学汕尾校区 | 华南师大汕尾校区引进博士、硕士共84人（含海外3人）。 | 市人力资源社会保障局、 市委编办 |
|  | 市科技局 | 新建省级企业重点实验室、省级新型研发机构、省级工程中心、市级孵化器（众创空间）等平台10家，引进高层次人才产业项目1个。做好对口企业用人需求情况收集。推进孵化育成体系建设，鼓励企业抱团申报省级重点研发项目，集中发布省科技专项资金（“大专项+任务清单”）项目申报指南。积极建立人才社团，以发展会员等方式聚拢人才。开展高新技术产业协会活动，组织各类创新创业大赛，促进科研成果转化。 | 市人力资源社会保障局、 市住房和城乡建设局、 市国资委、 市投资控股有限公司、 市金融控股有限公司 |
|  | 市工业和信息化局 | 每年组织30名以上民营企业家赴国内一流大学培训学习，免费培训100名以上民营企业高层管理人员，免费培训800人次以上中小企业、民营企业和服务机构经营管理人员。引进高层次人才产业项目1个。统筹规划全市制造业人才发展。第一季度完成对口企业用人需求情况收集。统一收集对口企业研发需求和上级研发课题，集中对外公布，积极引导鼓励抱团申报课题。积极建立人才社团，以发展会员等方式聚拢人才。组织各类创新创业大赛，促进科研成果转化。 | 市人力资源社会保障局 |
|  | 市民政局 | 新增社会工作专业人才队伍数量600人。协助有关部门指导人才社团组建的相关工作。 | 市人力资源社会保障局 |
|  | 市人力资源社会保障局 （含汕尾技师学院） | 引进博士、硕士共4人，新增高技能人才3500人，新增3家省级博士工作站，引进高层次人才产业项目1个；市就业中心组织举办高校毕业生专场招聘会不少于2次，组织重点企业参加外省市人才交流活动不少于2场次。搜集紧缺专业人才需求，给予一定的招聘政策倾斜。积极建立人才社团，以发展会员等方式聚拢人才。推动人才立法落地。 | 市人大法工委、市委组织部、市市场监督管理局 |
|  | 市农业农村局 | 引进博士2人。引进高层次人才产业项目1个。统一收集对口企业研发需求和上级研发课题，集中对外公布，积极引导鼓励抱团申报课题。加强农村实用人才培养，积极发挥农科院作用。 | 市人力资源社会保障局 |
|  | 市卫生健康局 （含深汕中心医院） | 引进博士、硕士共66人，引进大学生400人，举办人才招聘活动2场。搜集紧缺专业人才需求，给予一定的招聘政策倾斜。 | 市人力资源社会保障局、 市委编办 |
|  | 市国资委 | 引进博士、硕士共10人，引进大学生50人。做好对口企业用人需求情况收集。 | 市人力资源社会保障局 |
|  | 市投资促进局 | 推进招商引资与招才引智深度融合，开展招商引智活动4场；引进高层次人才产业项目1个。在驻外招商中心开展招商引智活动。 |  |
|  | 团市委 | 引进大学生450人，开展青年人才交流活动5次。 | 市委组织部、 市人力资源社会保障局 |
|  | 市科协 | 举办院士讲座、博士论坛、专家汕尾行等高层次人才交流活动5次，新建院士工作站、海智工作站等平台1家。积极建立人才社团，以发展会员等方式聚拢人才。 | 市委组织部、 市人力资源社会保障局 |
|  | 汕尾职业技术学院 | 引进博士、硕士共20人（含海外3人）。对当年度应届毕业生情况及留汕就业创业意愿进行登记造册。围绕地方经济社会发展需要，科学合理拓展专业学科。 | 市人力资源社会保障局、 市委编办 |
|  | 市委党校 | 引进博士、硕士共1人。升级建设人才驿站。 | 市委组织部 |
|  | 市驻外办 | 引进高层次人才产业项目1个。在驻外招商中心开展招商引智活动。 |  |
|  | 市市监局 | 做好对口企业用人需求情况收集。统一收集对口企业研发需求和上级研发课题，集中对外公布，积极引导鼓励抱团申报课题。 |  |
|  | 市政务服务数据管理局 | 开设汕尾“店小二”人才版应用专区，努力提供“一站式”线上人才服务。 | 市人力资源社会保障局、 市委组织部 |
|  | 市金融局 | 引导、推动金融机构提供人才创业贴息贷款等措施。 |  |
|  | 市住房和城乡建设局 | 建设人才公园和人才社区。 | 市科技局、市国资委、 市代建中心、 市投资控股有限公司、 市金融控股有限公司 |

2022年招才引智任务分解表

县（市、区）

| 序号 | 责任单位 | 任务指标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 市城区 | 引进博士、硕士共30人，引进大学生2100人，新增高级职称专业技术人才15名，引进高层次人才产业项目1个，开展招商引智活动4场。出台或修订本地人才政策，优惠待遇不低于市一级。对当年度本地生源应届大专以上毕业生情况及回汕就业创业意愿进行登记造册。搜集紧缺专业人才需求，给予一定的招聘政策倾斜。统一收集企业研发需求和上级研发课题，集中对外公布，积极引导鼓励抱团申报课题。加快教师校舍建设进度，为引入人才教师提供住所保障。完成乡村振兴人才驿站建设任务。举办人才周系列活动。 |  |
|  | 陆丰市 | 引进博士、硕士共55人，引进大学生3300人，新增高级职称专业技术人才20名，引进高层次人才产业项目2个，开展招商引智活动4场。出台或修订本地人才政策，优惠待遇不低于市一级。对当年度本地生源应届大专以上毕业生情况及回汕就业创业意愿进行登记造册。搜集紧缺专业人才需求，给予一定的招聘政策倾斜。统一收集企业研发需求和上级研发课题，集中对外公布，积极引导鼓励抱团申报课题。加快教师校舍建设进度，为引入人才教师提供住所保障。完成乡村振兴人才驿站建设任务。举办人才周系列活动。 |  |
|  | 海丰县 | 引进博士、硕士共55人，引进大学生3100人，新增高级职称专业技术人才30名，引进高层次人才产业项目2个，开展招商引智活动4场。出台或修订本地人才政策，优惠待遇不低于市一级。对当年度本地生源应届大专以上毕业生情况及回汕就业创业意愿进行登记造册。搜集紧缺专业人才需求，给予一定的招聘政策倾斜。统一收集企业研发需求和上级研发课题，集中对外公布，积极引导鼓励抱团申报课题。加快教师校舍建设进度，为引入人才教师提供住所保障。完成乡村振兴人才驿站建设任务。举办人才周系列活动。 |  |
|  | 陆河县 | 引进博士、硕士共20人，引进大学生1900人，新增高级职称专业技术人才15名，引进高层次人才产业项目1个，开展招商引智活动4场。出台或修订本地人才政策，优惠待遇不低于市一级。对当年度本地生源应届大专以上毕业生情况及回汕就业创业意愿进行登记造册。搜集紧缺专业人才需求，给予一定的招聘政策倾斜。统一收集企业研发需求和上级研发课题，集中对外公布，积极引导鼓励抱团申报课题。加快教师校舍建设进度，为引入人才教师提供住所保障。完成乡村振兴人才驿站建设任务。举办人才周系列活动。 |  |

2022年招才引智任务分解表

功能区

| 序号 | 责任单位 | 任务指标 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 红海湾 开发区 | 引进大学生400人，新增高级职称专业技术人才2名，开展招商引智活动2场。出台或修订本地人才政策，优惠待遇不低于市一级。对当年度本地生源应届大专以上毕业生情况及回汕就业创业意愿进行登记造册。搜集紧缺专业人才需求，给予一定的招聘政策倾斜。加快教师校舍建设进度，为引入人才教师提供住所保障。举办人才周系列活动。 |  |
|  | 华侨 管理区 | 引进大学生100人，新增高级职称专业技术人才2名，开展招商引智活动2场。出台或修订本地人才政策，优惠待遇不低于市一级。对当年度本地生源应届大专以上毕业生情况及回汕就业创业意愿进行登记造册。搜集紧缺专业人才需求，给予一定的招聘政策倾斜。加快教师校舍建设进度，为引入人才教师提供住所保障。举办人才周系列活动。 |  |
|  | 汕尾高新区 管委会 | 引进博士、硕士共40人，引进大学生500人，引进高层次人才产业项目1个，柔性引进高层次领军人才1人，柔性引进创新创业团队1个。开展招商引智活动2场。落实“电子信息产业人才振兴计划”绩效考评任务。举办人才周系列活动。 | 市人力资源社会保障局、 市科技局、 市委编办 |
|  | 品清湖新区 | 引进博士、硕士共10人，引进大学生100人，引进高层次人才产业项目1个。开展招商引智活动2场。举办人才周系列活动。 | 市人力资源社会保障局、 市科技局、 市委编办 |